Fecha: 14/11/2024



SPRINT REVIEW

Grupo: G1.12

## 1. Objetivo del Sprint

En este Sprint se esperaba lograr toda la funcionalidad relacionada con **el Inicio y Cierre de sesión** junto a la **Gestión de los usuarios**

## 2. Incrementos del producto entregados

## Interfaz de usuario gráfica, Sitio web Descripción generada automáticamente

## 3. Feedback de los stakeholders

## Ha habido un error al abordar la página de administrador ya que debe tener el mismo formato y aspecto que el resto de la aplicación. Esto se debe a que si usamos la propia página de administración de Django da la impresión de estar usando 2 aplicaciones distintas y ese no es el resultado al que queremos llegar.

## 4. Actualización del Product Backlog

Intencionalmente en blanco

## 5. Lecciones aprendidas

Al empezar a entrar en contacto con Django nos hemos dado cuenta de algunos aspectos los cuales se reflejan en otros documentos, por ejemplo, la estimación de horas ha podido nos ser correcta del todo debido a funcionalidades que Django trae implementadas directamente, por lo tanto esto ha generado desviaciones en nuestras estimaciones.

## 6. Próximos pasos

Empezaremos modificando la asignación de tareas para que la carga de trabajo sea la más equilibrada posible.