Fecha: 08/11/2024



REUNION DE LANZAMIENTO

Grupo: G1.12

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | Sistema de reserva de cursos de oposiciones |
| **CÓDIGO DEL PROYECTO:** | 2024-V1 |
| **PROPIETARIO DEL PROYECTO:** | OpoSchedule |
| **PATROCINADOR DEL PROYECTO:** | Jesús Torres Valderrama |
| **DIRECTOR DEL PROYECTO:** | Juan Antonio Moreno Moguel |
| **FECHA DEL EVENTO:** | 08/11/2024 |

**DESARROLLO DEL EVENTO**

|  |
| --- |
| Esta reunion tiene lugar el dia 8 de noviembre a las 11 en la que se reune el equipo de desarrollo para obtener una vision general del proyecto, incluyendo el alcance y los objetivos.  Los puntos principales han sido los siguiente :   * Los roles que se tratarán desde este momento hasta la finalización del proyecto son Tester, Desarrollador y analista * Se usará el IDE de VSCode usando el framework de Django * Todos los documentos deberan seguir los planes y plantillas dados * El entregable principal tendra lugar el 29/11/2023 * Se realizarán 3 iteraciones con un Sprint Planning al inicio y una Sprint Retrospective al final, estas iteraciones tendrán lugar : * Del 11/11 al 17/11 Sprint 1 * Del 18/11 al 24/11 Sprint 2 * Del 25/11 al 29/11 Sprint 3 * Cualquier conflicto dentro del grupo se tratará de manera profesional * Se pretenderá seguir la planificación sin sufrir retrasos |