Fecha: 15/10/2024

Imagen que contiene Logotipo

Descripción generada automáticamente

ENUNCIADO DEL ALCANCE

Grupo: G1.12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **Sistema de reserva de cursos de oposición** | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **2024-V1** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **15/10/024** |

**ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO**

|  |
| --- |
| Este proyecto tiene como objetivo la creación de un sistema para la gestión de reservas de cursos de oposiciones, diseñado para satisfacer las necesidades de diversos centros educativos. A través de una plataforma accesible y fácil de usar, los usuarios podrán registrarse, buscar y reservar cursos, así como gestionar sus matrículas de manera eficiente. El sistema ofrecerá una interfaz intuitiva, optimizada para facilitar la navegación y garantizar una experiencia fluida tanto para los estudiantes como para los administradores de los centros. |

**ENTREGABLES DEL PROYECTO**

|  |
| --- |
| Producto |
| Manual de usuario |
| Documentación referenciada en ‘Documentos Anexos’ del Plan de Dirección del Proyecto |

**SUPUESTOS DEL PROYECTO**

|  |
| --- |
| El equipo de desarrollo tendrá la libertad necesaria para seleccionar y utilizar las tecnologías más adecuadas en aquellas áreas no especificadas directamente por el cliente |
| Se contará con los recursos necesarios, tanto técnicos como humanos, para garantizar la ejecución e implementación exitosa del proyecto |
| Las responsabilidades de la empresa de desarrollo estarán limitadas exclusivamente a lo establecido en la sección "Entregables del proyecto" del Acta de Constitución |

**EXCLUSIONES DEL PROYECTO**

|  |
| --- |
| La recopilación y análisis de datos de satisfacción de los usuarios |
| El mantenimiento de la aplicación |
| Formación para el uso de la aplicación |

**RESTRICCIONES DEL PROYECTO**

|  |
| --- |
| El presupuesto del proyecto está limitado entre 5.000€ y 15.000€ |
| El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en el plazo establecido |
| Los resultados esperados serán satisfactorios y aprobados por las partes interesadas |
| Los requerimientos establecidos en el proyecto cumplirán con los criterios de calidad definidos |

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

|  |
| --- |
| Producto entregado y aceptado |
| Documentación entregada |
| Manual de usuario entregado |
| Requisitos críticos y altos completados |