Fecha: 27/10/2024



ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

Grupo: G1.12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **Reserva de cursos de oposiciones** | **Código del Proyecto** | **2024-V1** | **Fecha de Elaboración** | **27/10/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A1** | **Acta de constitución** | **Documento formal que inicia el proyecto, detallando sus objetivos y responsables.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| I1.1 | **Constitucion de equipo, interesados y supuestos** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio del proyecto y primer contacto con patrocinador** | **26/09/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| Intencionalmente en blanco | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A2 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Word |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A2** | **Registros** | **Realizar los registros de supuesto e interesados.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| I1.1 | **Constitución de equipo, interesados y supuestos** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio del proyecto y primer contacto con patrocinador** | **26/09/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A1 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A3 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Word |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A3** | **Revisión de coherencia** | **Revisar la claridad y coherencia de los documentos.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| I1.1 | **Constitución de equipo, interesados y supuestos** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio del proyecto y primer contacto con patrocinador** | **26/09/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A2 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A4 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Word |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A4** | **Plan de Dirección del Proyecto** | **Documentos relacionados con la planificación general del proyecto.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| P1.1 | **Realización de documentos** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Entrega del Plan de Proyecto** | **08/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A3 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A5 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Word, MSProject |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A5** | **Revisión de calidad** | **Revisar la claridad y coherencia de los documentos y garantizar que la información contenida en ellos esté alineada y en consonancia con la recogida en el paquete de trabajo con ID I1.1, asegurando que toda la información sea consistente y contrastada.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| P1.1 | **Realización de documentos** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Entrega del Plan de Proyecto** | **08/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A4 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A6 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Word, MSProject |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A6** | **Formación en herramientas** | **Formación sobre las herramientas que van a ser utilizadas (Django, MSProject, etc)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| P1.2 | **Formación** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Entrega del Plan de Proyecto** | **08/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A5 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A7 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, Django, MSProyect |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A7** | **Prototipo funcional** | **Producir un prototipo funcional o una solución concreta que evidencie el buen desarrollo del proyecto y la aplicación efectiva de las tecnologías adquiridas.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| P1.2 | **Formación** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Entrega del Plan de Proyecto** | **08/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A6 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A8  A9  A10 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Bootstrap Studio |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A8** | **Inicio de Sesión** | **Permite a los usuarios autenticarse en el sistema.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E1.1 | **Inicio y cierre de sesión** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 1** | **11/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A7 | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A11 |  |
| A12 |  |
| A13 | N/A |
| A14 |  |
| A15 |  |
| A16  A17 |  |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A9** | **Cierre de Sesión** | **Función para que los usuarios cierren sesión.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E1.1 | **Inicio y cierre de sesión** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 1** | **11/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A7 | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A11 |  |
| A12 |  |
| A13 |  |
| A14 | N/A |
| A15 |  |
| A16  A17 |  |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A10** | **Pruebas de inicio y cierre** | **Pruebas unitarias para el paquete de inicio y cierre de sesión.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E1.1 | **Inicio y cierre de sesión** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 1** | **11/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A7 | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A11 |  |
| A12 |  |
| A13 |  |
| A14 | N/A |
| A15 |  |
| A16  A17 |  |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A11** | **Registro de Usuario** | **Funcionalidad que permite a los usuarios registrarse en el sistema.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E1.2 | **Gestión de usuarios** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 1** | **11/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A8 | N/A |
| A9  A10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A18 |  |
| A19  A20  A21 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A12** | **Visibilidad Perfil de Usuario** | **Permite a los usuarios visualizar su perfil.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E1.2 | **Gestión de usuarios** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 1** | **11/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A8 | N/A |
| A9  A10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A18 | N/A |
| A19  A20  A21 |  |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A13** | **Edición Usuarios** | **Permite modificar la información de los usuarios.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E1.2 | **Gestión de usuarios** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 1** | **11/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A8 |  |
| A9  A10 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A18 |  |
| A19  A20  A21 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A14** | **Eliminación de Usuarios** | **Función para eliminar usuarios del sistema.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E1.2 | **Gestión de usuarios** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 1** | **11/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A8 |  |
| A9  A10 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A18 |  |
| A19  A20  A21 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A15** | **Unicidad de Usuarios** | **Garantiza que no haya usuarios duplicados.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E1.2 | **Gestión de usuarios** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 1** | **11/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A8 |  |
| A9  A10 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A18 |  |
| A19  A20  A21 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A16** | **Listado de Usuarios (Administrador)** | **Permite al administrador ver todos los usuarios registrados.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E1.2 | **Gestión de usuarios** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 2** | **18/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A8 | N/A |
| A9  A10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A18 |  |
| A19  A20  A21 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A17** | **Pruebas de gestión de usuarios.** | **Pruebas unitarias para el paquete de Gestión de usuarios.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E1.2 | **Gestión de usuarios** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 2** | **18/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A8 | N/A |
| A9  A10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A18 |  |
| A19  A20  A21 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A18** | **Gestión de cursos como administrador** | **Permite al administrador crear y editar cursos.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E2.1 | **Cursos** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 2** | **18/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A11 |  |
| A12 |  |
| A13 |  |
| A14 | N/A |
| A15 |  |
| A16  A17 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A22 |  |
| A23  A24 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A19** | **Gestión de cursos** | **Listado, filtrado y descripción de los cursos. Unicidad de matrícula y gestión de los cursos sin plazas.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E2.1 | **Cursos** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 2** | **18/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A11 |  |
| A12 |  |
| A13 | N/A |
| A14 |  |
| A15 |  |
| A16  A17 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A22 |  |
| A23  A24 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A20** | **Información de la empresa** | **Debe aparecer información de la empresa ofertante en los cursos.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E2.1 | **Cursos** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 2** | **18/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A11 |  |
| A12 |  |
| A13 | N/A |
| A14 |  |
| A15 |  |
| A16  A17 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A22 |  |
| A23  A24 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A21** | **Pruebas cursos** | **Pruebas unitarias para el paquete de cursos.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E2.1 | **Cursos** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 2** | **18/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A11 |  |
| A12 |  |
| A13 | N/A |
| A14 |  |
| A15 |  |
| A16  A17 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A22 |  |
| A23  A24 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A22** | **Visibilidad de la cesta de reservas** | **Permite a los usuarios ver los cursos reservados.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E2.2 | **Reservas** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 2** | **18/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A18 |  |
| A19  A20  A21 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A25 |  |
| A26 |  |
| A27 | N/A |
| A28 |  |
| A29  A30 |  |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A23** | **Añadir cursos a la cesta de reservas** | **Función para agregar cursos a una lista de reserva.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E2.2 | **Reservas** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 2** | **18/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A18 |  |
| A19  A20  A21 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A25 |  |
| A26 |  |
| A27 | N/A |
| A28 |  |
| A29  A30 |  |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A24** | **Pruebas Reservas** | **Pruebas unitarias para el paquete de Reservas.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E2.2 | **Reservas** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 2** | **18/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A18 |  |
| A19  A20  A21 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A25 |  |
| A26 |  |
| A27 | N/A |
| A28 |  |
| A29  A30 |  |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A25** | **Compra de cursos** | **Funcionalidad que permite a los usuarios adquirir cursos.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E3.1 | **Compras** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 3** | **25/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A22 |  |
| A23  A24 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A31 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A26** | **Solicitud de datos de cliente y pago** | **Proceso de recopilación de datos de clientes para completar el pago.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E3.1 | **Compras** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 3** | **25/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A22 |  |
| A23  A24 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A31 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A27** | **Finalizar compra desde la cesta de reservas** | **Función que permite a los usuarios finalizar su compra desde la cesta.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E3.1 | **Compras** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 3** | **25/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A22 | N/A |
| A23  A24 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A31 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A28** | **Cancelación de inscripción antes del pago** | **Permite cancelar la inscripción antes de realizar el pago.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E3.1 | **Compras** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 3** | **25/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A22 |  |
| A23  A24 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A31 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A29** | **Finalización de compra** | **Permite al usuario finalizar una compra.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E3.1 | **Compras** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 3** | **25/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A22 |  |
| A23  A24 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A31 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A30** | **Pruebas compras** | **Funcionalidad que notifica al usuario que el pago ha sido exitoso.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E3.1 | **Compras** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 3** | **25/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A22 |  |
| A23  A24 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A31 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Github, vscode, Django |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A31** | **Notificación de confirmación de pago** | **Funcionalidad que notifica al usuario que el pago ha sido exitoso.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| E3.2 | **Información al usuario** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Inicio Iteración 3** | **25/11/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A25 |  |
| A26 |  |
| A27 | N/A |
| A28 |  |
| A29  A30 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A32 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Word |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A32** | **Registros de seguimiento y control** | **Registros de incidencias, decisiones y cambios** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| SC 1.1 | **Registros** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Entrega del producto y documentación referente** | **06/12/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A31 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A33 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| MS Project, Word |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A33** | **Informes de seguimiento y control** | **Informes de avance generados en MSProject y de desempeño.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| SC 1.2 | **Informes** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Entrega del producto y documentación referente** | **06/12/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A32 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A34 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| MS Project, Word |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A34** | **Informe de Cierre** | **Documento que resume los resultados finales del proyecto.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| C1.1 | **Informe de cierre** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Entrega del producto y documentación referente** | **06/12/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A33 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A35 |  |
| A36 | N/A |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Word |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A35** | **Manual de usuario** | **Documento que guía a los usuarios sobre el uso del sistema.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| C1.2 | **Entrega** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Entrega del producto y documentación referente** | **06/12/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A34 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| Intencionalmente en blanco. | Intencionalmente en blanco. |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| Word |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | |
| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR** |
| **A36** | **Presentación Proyecto** | **Exposición final del proyecto a los interesados.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | |
| **ID** | **NOMBRE** |
| C1.2 | **Entrega** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITOS RELACIONADOS** | | |
| **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| **Entrega del producto y documentación referente** | **06/12/2024** | Intencionalmente en blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDECESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| A34 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUCESORAS** | |
| **ID ACTIVIDAD** | **ADELANTO O RETRASO** |
| Intencionalmente en blanco. | Intencionalmente en blanco. |

|  |
| --- |
| **SUPOSICIONES/RESTRICCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| PowerPoint, Word |