Fecha: 12/10/2024

Imagen que contiene Logotipo

Descripción generada automáticamenteLISTA DE ACTIVIDADES

Grupo: G1.12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Reserva de cursos de oposiciones** | **Código del Proyecto** | **2024-V1** | **Fecha de Elaboración** | **18/10/2024** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **DENOMINACIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ID PAQUETE DE TRABAJO** |
| **A1** | **Acta de constitución** | **Documento formal que inicia el proyecto, detallando sus objetivos y responsables.** | **I1.1** |
| **A2** | **Registro de supuestos** | **Lista de suposiciones clave que afectan al proyecto.** | **I1.1** |
| **A3** | **Registro de Interesados** | **Registro de las partes interesadas en el proyecto.** | **I1.1** |
| **A4** | **Iniciar Plan de Dirección del Proyecto** | **Comienzo de la planificación general del proyecto.** | **P1.1** |
| **A5** | **Plan de Gestión de las Comunicaciones** | **Estrategia para gestionar la información entre los involucrados.** | **P1.1** |
| **A6** | **Plan de Gestión de Requisitos** | **Planificación sobre cómo se identificarán y gestionarán los requisitos.** | **P1.1** |
| **A7** | **Requisitos** | **Documentación de las necesidades y expectativas del proyecto.** | **P1.1** |
| **A8** | **Matriz de trazabilidad de requisitos** | **Relación entre los requisitos y los entregables.** | **P1.1** |
| **A9** | **Plan de Gestión del Alcance** | **Descripción de cómo se gestionará el alcance del proyecto.** | **P1.2** |
| **A10** | **Enunciado del Alcance** | **Documento que detalla los límites del proyecto.** | **P1.2** |
| **A11** | **EDT** | **Descomposición del trabajo del proyecto en tareas más pequeñas.** | **P1.2** |
| **A12** | **Diccionario de la EDT** | **Detalle de los elementos de la EDT divididos en paquetes de trabajo.** | **P1.2** |
| **A13** | **Plan de Gestión del Cronograma** | **Definición de las actividades y su secuencia temporal.** | **P1.3** |
| **A14** | **Lista de Actividades** | **Listado de todas las tareas a realizar.** | **P1.3** |
| **A15** | **Lista de Hitos** | **Lista de eventos clave en el proyecto.** | **P1.3** |
| **A16** | **Plan de Gestión de Calidad** | **Estrategia para asegurar la calidad del proyecto.** | **P1.3** |
| **A17** | **Actualización de registros** | **Mantenimiento y actualización de los registros del proyecto.** | **P1.3** |
| **A18** | **Registro de Riesgos** | **Identificación de riesgos potenciales para el proyecto.** | **P1.3** |
| **A19** | **Plan de Gestión de Riesgos** | **Estrategia para gestionar los riesgos identificados.** | **P1.3** |
| **A20** | **Cronograma de MSProject** | **Planificación temporal en Microsoft Project.** | **P1.3** |
| **A21** | **Plan de Gestión de Recursos** | **Definición de cómo se asignarán y gestionarán los recursos.** | **P1.4** |
| **A22** | **Matriz de Asignación de Responsabilidades** | **Relación entre actividades y responsables.** | **P1.4** |
| **A23** | **Plan de Gestión de Adquisiciones** | **Estrategia para gestionar compras y contrataciones.** | **P1.4** |
| **A24** | **Plan de Gestión de Costes** | **Planificación de los costos asociados al proyecto.** | **P1.4** |
| **A25** | **Presupuesto MSProject** | **Presupuesto del proyecto en Microsoft Project.** | **P1.4** |
| **A26** | **Plan de Gestión de Cambios** | **Definición de cómo se gestionarán los cambios en el proyecto.** | **P1.4** |
| **A27** | **Plan de Gestión de la Configuración** | **Gestión de las configuraciones técnicas del proyecto.** | **P1.5** |
| **A28** | **Cerrar Plan de Dirección de Proyecto** | **Finalización formal del plan de dirección.** | **P1.5** |
| **A29** | **Reunión de Inicio de Ejecución** | **Reunión para iniciar formalmente la fase de ejecución.** | **P1.5** |
| **A30** | **Registro de Usuario** | **Funcionalidad que permite a los usuarios registrarse en el sistema.** | **E1.1** |
| **A31** | **Inicio de Sesión** | **Permite a los usuarios autenticarse en el sistema.** | **E1.1** |
| **A32** | **Cierre de Sesión** | **Función para que los usuarios cierren sesión.** | **E1.1** |
| **A34** | **Visibilidad Perfil de Usuario** | **Permite a los usuarios visualizar su perfil.** | **E1.1** |
| **A35** | **Edición Usuarios** | **Permite modificar la información de los usuarios.** | **E1.1** |
| **A36** | **Eliminación de Usuarios** | **Función para eliminar usuarios del sistema.** | **E1.1** |
| **A37** | **Unicidad de Usuarios** | **Garantiza que no haya usuarios duplicados.** | **E1.1** |
| **A38** | **Listado de Usuarios (Administrador)** | **Permite al administrador ver todos los usuarios registrados.** | **E1.1** |
| **A39** | **Registro de Incidencias** | **Registro de problemas o incidencias en el proyecto.** | **E1.2** |
| **A40** | **Registro de Decisiones** | **Documenta las decisiones importantes tomadas en el proyecto.** | **E1.2** |
| **A41** | **Registro de Cambios** | **Lleva un control de los cambios realizados en el proyecto.** | **E1.2** |
| **A42** | **Informes de Seguimiento en MSProject** | **Informes de avance generados en MSProject.** | **E1.3** |
| **A43** | **Informes de Desempeño** | **Evaluación del desempeño del equipo y del proyecto.** | **E1.3** |
| **A44** | **Creación de cursos (Administrador)** | **Permite al administrador crear nuevos cursos.** | **E2.1** |
| **A45** | **Edición de cursos (Administrador)** | **Permite al administrador editar cursos existentes.** | **E2.1** |
| **A46** | **Listado de cursos** | **Lista de los cursos disponibles.** | **E2.1** |
| **A47** | **Filtrado de cursos** | **Funcionalidad para filtrar los cursos por criterios específicos.** | **E2.1** |
| **A48** | **Descripción de cursos** | **Detalla la información de cada curso.** | **E2.1** |
| **A49** | **Inscripción a cursos (Usuarios)** | **Permite a los usuarios inscribirse en los cursos.** | **E2.1** |
| **A50** | **Matricula única** | **Funcionalidad para garantizar que cada usuario se inscriba en un curso una sola vez.** | **E2.1** |
| **A51** | **Cursos sin plaza** | **Identificación clara de los cursos que han alcanzado su capacidad máxima.** | **E2.1** |
| **A52** | **Visibilidad de la cesta de reservas** | **Permite a los usuarios ver los cursos reservados.** | **E2.1** |
| **A53** | **Añadir cursos a la cesta de reservas** | **Función para agregar cursos a una lista de reserva.** | **E2.1** |
| **A54** | **Registro de Incidencias** | **Registro de problemas o incidencias en el proyecto.** | **E2.2** |
| **A55** | **Registro de Decisiones** | **Documenta las decisiones importantes tomadas en el proyecto.** | **E2.2** |
| **A56** | **Registro de Cambios** | **Lleva un control de los cambios realizados en el proyecto.** | **E2.2** |
| **A57** | **Informes de Seguimiento en MSProject** | **Informes de avance generados en MSProject.** | **E2.3** |
| **A58** | **Informes de Desempeño** | **Evaluación del desempeño del equipo y del proyecto.** | **E2.3** |
| **A59** | **Compra de cursos** | **Funcionalidad que permite a los usuarios adquirir cursos.** | **E3.1** |
| **A60** | **Solicitud de datos de cliente y pago** | **Proceso de recopilación de datos de clientes para completar el pago.** | **E3.1** |
| **A61** | **Finalizar compra desde la cesta de reservas** | **Función que permite a los usuarios finalizar su compra desde la cesta.** | **E3.1** |
| **A62** | **Cancelación de inscripción antes del pago** | **Permite cancelar la inscripción antes de realizar el pago.** | **E3.1** |
| **A63** | **Finalización de compra** | **Permite al usuario finalizar una compra.** | **E3.1** |
| **A64** | **Notificación de confirmación de pago** | **Funcionalidad que notifica al usuario que el pago ha sido exitoso.** | **E3.1** |
| **A65** | **Interfaz en español** | **La interfaz del sistema estará disponible en español.** | **E3.1** |
| **A66** | **Manual de usuario** | **Documento que guía a los usuarios sobre el uso del sistema.** | **E3.1** |
| **A67** | **Registro de Incidencias** | **Registro de problemas o incidencias en el proyecto.** | **E3.2** |
| **A68** | **Registro de Decisiones** | **Documenta las decisiones importantes tomadas en el proyecto.** | **E3.2** |
| **A69** | **Registro de Cambios** | **Lleva un control de los cambios realizados en el proyecto.** | **E3.2** |
| **A70** | **Informes de Seguimiento en MSProject** | **Informes de avance generados en MSProject.** | **E3.3** |
| **A71** | **Informes de Desempeño** | **Evaluación del desempeño del equipo y del proyecto.** | **E3.3** |
| **A72** | **Informe de Cierre** | **Documento que resume los resultados finales del proyecto.** | **E3.3** |
| **A72** | **Informe de Cierre** | **Documento que resume los resultados finales del proyecto.** | **C1.1** |
| **A73** | **Proyecto Terminado para Entregar** | **El proyecto está listo para ser entregado al cliente.** | **C1.1** |
| **A74** | **Presentación Proyecto** | **Exposición final del proyecto a los interesados.** | **C2.1** |