Fecha: 12/10/2024

Imagen que contiene Logotipo

Descripción generada automáticamenteLISTA DE HITOS

Grupo: G1.12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Sistema de reserva de cursos de oposiciones** | **Código del Proyecto** | **2024-V1** | **Fecha de Elaboración** | **19/10/2024** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID DEL HITO** | **NOMBRE DEL HITO** | **DESCRIPCIÓN DEL HITO** | **FECHA LÍMITE** |
| **H01** | Inicio del proyecto y primer contacto con patrocinador | En este hito tiene lugar la primera practica de la asignatura y el primer contacto con el equipo de trabajo y el patrocinador, se dan las directrices básicas para el comienzo del proyecto. | 26/09/2024 |
| **H02** | Entrega del Plan de Proyecto | Se entregan los archivos relacionados con la gestión del proyecto. | 08/11/2024 |
| **H03** | Inicio Iteración 1 de desarrollo | Se completa la primera iteración SCRUM del proyecto dando lugar a un incremento del producto, enfocado a los usuarios. | 11/11/2024 |
| **H04** | Inicio Iteración 2 de desarrollo | Se completa la segunda iteración SCRUM del proyecto dando lugar a un incremento del producto, enfocado en la sección del administrador y los cursos. | 18/11/2024 |
| **H05** | Inicio Iteración 3 de desarrollo | Se completa la tercera iteración SCRUM del proyecto dando lugar a un incremento del producto, enfocado en el pago y matriculación en los cursos, además de realizar el manual de usuarios. | 25/11/2024 |
| **H06** | Entrega del producto y documentación referente | Se produce la entrega de los productos completos, la aplicación web, los documentos necesarios y el manual de usuarios, todos entregados debidamente siguiendo las directrices de entrega, además de tener lugar la finalización del proyecto, realizando una defensa de este. | 06/12/2024 |